| Itération | Durée | Objectifs principaux | Travaux réalisés | Livrables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Itération 1 | Semaine 1 | Prise en main des technologies et cadrage du projet | Apprentissage des stacks Laravel, React, Inertia.js et Vite. Mise en place de l’environnement de développement, initialisation du dépôt, définition de l’architecture globale et des besoins fonctionnels. | Environnement opérationnel, structure du projet, documentation technique initiale |
| Itération 2 | Semaine 2 | Mise en place du backend | Création des modèles Eloquent, migrations de base de données, relations entre entités, premiers seeders pour données de test. Début des contrôleurs Laravel. | Base de données fonctionnelle, modèles et contrôleurs initiaux |
| Itération 3 | Semaine 3 | Développement du frontend | Création des vues React via Inertia, intégration des données backend, mise en place de la navigation et des formulaires. Respect du style et de la charte graphique de l’organisation. | Interfaces utilisateur fonctionnelles et cohérentes |
| Itération 4 | Semaine 4 | Logique métier et fiabilité | Finalisation des contrôleurs, gestion des validations, écriture des tests unitaires, amélioration des seeders. Débogage des problèmes fonctionnels et techniques rencontrés. | Application stable, tests unitaires validés |
| Itération 5 | Semaine 5 | Sécurité et robustesse | Mise en place des protections contre le brute force, gestion des permissions, sécurisation des routes, implémentation des logs applicatifs et analyse des erreurs. | Application sécurisée et traçable |
| Itération 6 | Semaine 6 | Finalisation et optimisation | Corrections finales, optimisation du code, nettoyage, tests globaux, vérification de la conformité fonctionnelle et technique. Préparation à la livraison. | Version finale du projet prête à être déployée |

Structure du projet adapté à la méthode sprint :

Sprint 1 (Semaines 1–2)

Objectif : mettre en place une base fonctionnelle

- Découverte Laravel / React / Inertia / Vite

- Modèles Eloquent + migrations

- Seeders

- Première vue React

Sprint 2 (Semaines 3–4)

Objectif : livrer les fonctionnalités principales

- Contrôleurs complets

- Vues React finalisées

- Logique métier

- Tests unitaires

- Débogage

Sprint 3 (Semaines 5–6)

Objectif : sécuriser et stabiliser

- Protection brute force

- Logs

- Sécurité des routes

- Optimisation

- Livraison finale et déploiement test

Recenser les ressources informatiques : conception de la bdd essi et bdd fo

Gérer les sauvegardes : Github

Exploiter des réferentiels :  code http projet laravel

Répondre aux incidents : problème de mémoire donc création d’un fichier recensant tous les pcs pour augmenter la ram, tiny pilot configuration VPN et pc portable, incident authentificator et adaptation du code à d’anciennes versions de php

Participer à la valorisation en exploitant les données : adaptation du style à la charte graphique de l’entreprise, utilisation des données existantes d’essi pour conceptionner un nouveau module fidèle à l’entreprise, pareil pour FO

Travailler en mode projet : github, tableau d’itération, cahier des charges, wireframe etc…

Déploiement et tests : test d’intégration applicatif laravel/seeders, github pages et déploiement vmware du projet laravel, xamp essi

Veille et projet : youtube, docs tech, perplixity, google alertes, flux rss